## Slide 1: Jhonny Zaruma Tutor: Ing. Nelson Piedra 16-05-2014
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja
Titulación de Sistemas Informáticos y Computación
Servicios Web para Extracción de Entidades desde Contenido HTML. Piloto en sitios con recursos abiertos OCW

## Slide 2: Agenda
Propósito y Resultados Esperados
Fases del Proyecto
Detalle de Fases del Proyecto
Avance General del Proyecto
Riesgos del Proyecto
Problemas encontrados
Aprendizajes

## Slide 3: Datos generales del proyecto
Parte I

## Slide 4: Propósito del Proyecto
Propósito:
  Desarrollar Servicios Web que extraigan entidades a partir del contenido HTML, el piloto se ejecutará sobre contenidos OCW
Fecha de inicio del Proyecto:
  <<Fecha inicio>>
Fecha de finalización del Proyecto:
  <<Fecha finalización>>

## Slide 5: Resultados Esperados
  Servicios Web(Anotados Semanticamente)
  WS para Tokenización
  WS para Extracción de entidades
  WS para Desambiguación y Limpieza
  WS para Enlace con LOD-Cloud

## Slide 6: Fases del Proyecto (Componentes)
Visionamiento
Marco Teórico
Vocabulario RDF para el desarrollo del WS
Vocabulario para anotar Servicios Web semánticamente
Definición y descripción del problema
Diseño de la solución
Web Service
WS Tokenización
Pruebas y Cierre
WS Desambiguación y Enlace
WS Extracción de Entidades

## Slide 7: Estado del Proyecto
Parte II

## Slide 8: Detalle de componentes
Visionamiento
Problemática, Objetivos y Soluciones
Entregables propuestos
Marco Teórico
<Actividad 1>
Actividades pendientes
<Actividad 1>
Objetivos
Problemática y Diseño de la solucion
Actividades realizadas

## Slide 9: Detalle de componentes

## Slide 10: Detalle de componentes
Vocabulario RDF para el desarrollo del WS
Servicios Web anotados Semánticamente
Entregables propuestos
Servicios Web anotados Semánticamente
Actividades realizadas
Actividades pendientes
Servicios Web anotados Semanticamente

## Slide 11: Detalle de componentes
Web Service
Desarrollo de Servicios Web
Entregables propuestos
Creación de WS para Tokenización
Actividades realizadas
<Actividad 1>
Actividades pendientes
<Actividad 1>
Creación de WS para Extracción de Entidades
Creación de WS para Desambiguación y Enlace

## Slide 12: Detalle de componentes
Nombre Fase <X>
<Descripción de la fase>
Entregables propuestos
<Entregable 1> Un entregable corresponde a un elemento tangible como resultado del desarrollo de una o varias actividades de la fase. Ejemplo: Diseño de arquitectura de interoperabilidad de datos
Actividades realizadas
<Actividad 1>
Actividades pendientes
<Actividad 1>

## Slide 13: Avances del proyecto
% Avance Real:
% Avance Esperado:
% Avance Desvío:
%
%
%
Observaciones:
Nombre Fase | Fecha fin real | % Avance Estimado | % Avance Real | % Retraso
 |  |  |  | 0,0%
 |  |  |  | 0,0%
 |  |  |  | 0,0%
 |  |  |  | 0,0%

## Slide 14
Resp. | Riesgo | Fecha Creación | Fecha Cierre | Mitigación | Estado/ Impac.
 |  |  |  |  | Abierto
Riesgos del Proyecto

## Slide 15: Principales problemas encontrados
<<Problema1 >>
…

## Slide 16: Principales aprendizajes
<<Aprendizaje 1>>
<<Aprendizaje 1I>>
…

## Slide 17: Preguntas ??

## Slide 18: Muchas Gracias